ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET BODEMARCHIEF TE DILSEN-STOKKEM (PROV. LIMBURG) – PROJECT TERHILLS

NOTA

Dagrapporten
verkennend archeologisch booronderzoek

ABO Archeologische Rapporten 646

Colofon

Titel

Archeologische evaluatie van het bodemarchief te Dilsen-Stokkem (gem. Maasmechelen, prov. Limburg) – Project Terhills

Auteurs

Ine Léonard

Projectnummer

- 23470 (intern)

- 2016L270 (AOE)

Plaats en Datum

Hasselt, februari–maart 2018

Reeks en nummer

ABO archeologische rapporten 646

ISSN 2406-3940

Inhoud

Inhoud	3

Lijst van figuren	5

1	Inleiding	6

1.1	Administratieve gegevens	6

1.2	Locatie en omschrijving van de werken	7

1.3	Stand van zaken inzake archeologische evaluatie	7

Dagrapport n° 1	9

Dagrapport n° 2	10

Dagrapport n° 3	11

Dagrapport n° 4	12

Dagrapport n° 5	13

Dagrapport n° 6	14

Dagrapport n° 7	15

Dagrapport n° 8	16

Dagrapport n° 9	17

Dagrapport n° 10	18

Dagrapport n° 11	19

Dagrapport n° 12	20

Dagrapport n° 13	21

Dagrapport n° 14	22

Dagrapport n° 15	23

Dagrapport n° 16	24

Dagrapport n° 17	25

Dagrapport n° 18	26

Dagrapport n° 19	27

Dagrapport n° 20	28

Dagrapport n° 21	29

Dagrapport n° 22	30

Dagrapport n° 23	31

Dagrapport n° 24	32

Dagrapport n° 25	33

Dagrapport n° 26	34

Dagrapport n° 27	35

Dagrapport n° 28	36

Dagrapport n° 29	37

Dagrapport n° 30	38

Dagrapport n° 31	39

Dagrapport n° 32	40

Dagrapport n° 33	41

Dagrapport n° 34	42

Dagrapport n° 35	43

Dagrapport n° 36	44

Dagrapport n° 37	45

Dagrapport n° 38	46

Dagrapport n° 39	47

Dagrapport n° 40	48

Dagrapport n° 41	49

Dagrapport n° 42	50

Dagrapport n° 43	51

Dagrapport n° 44	52

Lijst van figuren

Figuur 1: Boorplan verkennend archeologisch booronderzoek in het programma van maatregelen.	8

Inleiding

Inleiding

    - Administratieve gegevens

| Projectcode | Onroerend Erfgoed: 2016L270 |
| --- | --- |
| ISSN-nummer | 2406-3940 |
| Erkend Archeoloog | ABO nv |
| Erkenningsnummer | OE/ERK/Archeoloog/2017/000167 |
| Naam + adres onderzoeksgebied | Terhills |
| - straat + nr.: | Boslaan Nationaal Parklaan, Sparrendal, Vilvertstraat, Zetellaan |
| - postcode: | 3630, 3650 |
| - fusiegemeente: | Dilsen-Stokkem (Maasmechelen) |
| - land: | België |
| Lambert72coördinaten (EPSG:31370) | x-Min, y-Min 5.67617, 51.0023 : x-Max, y-Max 5.69341, 51.0121 x-Min, y-Min 5.68226,50.9989 : x-Max, y-Max 5.70454,51.0066 |
| Kadaster |  |
| - Gemeente: | Maasmechelen |
| - Afdeling: | 5 |
| - Sectie: |  |
| - Percelen: | 268H, 268G, 268E, 268F, 268L, 268M, 268N, 269K, 269L, 269B, 269C,269E, 269B2, 269Z, 269X, 269V, 269S, 268P, 269R, 268R, 268D, 292E |
| Onderzoekstermijn | Februari–maart 2018 |

    - Locatie en omschrijving van de werken

De archeologienota opgesteld in het kader van een grootschalig bouwdossier voor de realisatie van het toekomstig vakantiedomein Terhills te Dilsem-Stokkem in de provincie Limburg gaf aan dat het bodemarchief grotendeels wordt bedreigd door de geplande graafwerken. Het betreft een totale oppervlakte van ca 40 ha.

Er wordt in het onderzoeksgebied de realisatie van een vakantiepark gepland, inclusief een aantal wegen, c. 250 bungalows en een meanderende bosrivier. Afhankelijk van de bestemming varieert de bodemingreep. Zo houden de wegen een bodemverstoring in van c. 50cm-MV opbouw (excl. 50cm verdichting), de bungalows een bodemverstoring in van c. 100cm-MV (excl. 50cm verdichting) en de bosrivier een bodemverstoring van c. 200 tot 750cm-MV (excl. 50cm verdichting). De diepte van de bosrivier hangt nauw samen met het bodempeil van de grindplas ten zuidwesten van het onderzoeksgebied. Deze bedraagt c. 36.30m TAW. Daar de topografie van het onderzoeksgebied lokaal sterk kan variëren, varieert ook de bodemingreep van deze rivier sterk. Het landschap wordt gekenmerkt door langgerekte verhevenheden met een overwegend zuidwest-noordoostoriëntatie. Hiertussen bevinden zich kleine dalen als ook depressies. De bodemingreep is het grootst op deze plaatsen waar de geplande rivier de verhevenheden zal snijden en het laagst in de lager gelegen delen van het landschap.

    - Stand van zaken inzake archeologische evaluatie

De archeologienota suggereerde een hoge kans om het aantreffen van in-situ archeologische resten uit de steentijd. Het onderzoeksgebied omvat namelijk hoger en lager gelegen zones. Bovendien werd tijdens het landschappelijk booronderzoek een kleiige depressie aangetroffen, waarin water stagneert. Deze landschappelijk situatie was een aantrekkingspool voor bewoning. In de omgeving zijn tevens verschillende archeologische vindplaatsen gekend in een gelijkaardige landschappelijke situatie. Het betreft resten uit de steentijd. Voor het terrein zelf zijn er thans geen meldingen van archeologisch erfgoed gekend. Het bleef verder onbebouwd sinds minstens de tweede helft van de 18de eeuw. Landschappelijk booronderzoek wees ook uit dat de bodemopbouw grotendeels intact is, waardoor een eventuele archeologische archief eveneens intact kan zijn. Door de mineraalarme eigenheid van deze bodems wordt het aantreffen van archeologische erfgoedwaarden die verband houden met landbouwgemeenschappen lager ingeschat. Het landschappelijk booronderzoek gaf daarnaast ook aan dat er zich begraven bodems bevinden ter hoogte van het onderzoeksgebied, waaronder de Usselo-paleobodem, die reeds met steentijdsites kon worden geassocieerd.

Er werd geconcludeerd worden dat de verwachting om archeologische resten aan te treffen op het terrein hoog is gezien het duidelijke archeologisch potentieel en de beperkte verstoring. Er werd bijgevolg bijkomend vooronderzoek aanbevolen in de vorm van archeologisch booronderzoek. Zowel verkennend als waarderend archeologisch booronderzoek zijn goed geschikte onderzoeks-strategieën voor het opsporen en het evalueren van steentijdsites. Verder vormt een systematisch booronderzoek en het uitzeven van de boorkernen (maximale maaswijdte 2mm) een geschikte manier om inzicht te krijgen op de eventuele aanwezigheid van prehistorische vindplaatsen ter hoogte van het onderzoeksgebied.

Er werd in totaal wordt een gebied van ca. 141.950m² afgebakend. De overige delen van het terrein werden voor deze stap in het onderzoekstraject niet weerhouden. De bovengenoemde oppervlakte is verdeeld over drie grote zones, meer bepaald de westelijke zone, de centrale en oostelijke zone en een noordoostelijke zone.

- De westelijk zone bevindt zich in een hoger gelegen deel van het landschap. De natuurlijke bodemopbouw suggereert een oud duinenlandschap bestaande uit zandgronden met een humus- en/of ijzerrijke Podzol B-horizont die lokaal niet afgedekt zijn.

- De centrale en oostelijke zone wordt gekenmerkt door zuidwest-georiënteerde verhogingen in het landschap. De natuurlijke bodemopbouw suggereert eveneens een oud duinenlandschap bestaande uit zandgronden met een humus- en/of ijzerrijke Podzol B-horizont die lokaal niet afgedekt zijn. De bodemprofielen verkeren verder in een matige tot goede bewaringstoestand. Deze zone omvat bovendien de relicten van een Usselo-bodem (boringen B91, B175 en B219), die vaak worden geassocieerd met steentijdsites van het laatpaleolithicum tot mesolithicum. Deze zone omvat echter ook een concentratie van boringen met een minder goed bewaarde bodemopbouw. Deze boringen worden gekenmerkt door grinden op vrij geringe diepte. Deze anomalie dient verder te worden onderzocht.

Figuur 1: Boorplan verkennend archeologisch booronderzoek in het programma van maatregelen.

Verkennend archeologisch booronderzoek

Dagrapport n° 1

| Dag | 19/02/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; bewolkt; 3°C | Onderaannemers | Geosonda NV |
| Projectleider | Léonard, Ine | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Moeskops | Toon | Project manager |

Activiteiten

            - Voormiddag: installatie toilet, werfkeet en opslagcontainer

            - Namiddag: droog zeven; boren in het westelijke deel van zone 9

Strategische en praktische keuzes

Er was aanvankelijk gepland om in het meest westelijke deel van het onderzoeksgebied te starten. Deze zone wordt gekenmerkt door een uniforme ondergrond die tevens goed bewaard is. Er kon hier echter niet van start worden gegaan. Er werd voor het uitzetten van de boorpunten een beroep gedaan op een externe landmeter omwille van de dichte bebossing van het onderzoeksgebied. Er was overeengekomen om alle boorpunten uit te zetten vooraleer het archeologisch onderzoek zou aanvangen. Er kon echter worden vastgesteld dat de boorpunten niet volledig waren uitgezet, incl. in zone 1.

Er werd daarom beslist om aan te vangen in één van de reeds volledig afgewerkte zones, meer bepaald zone 9. De verwachting voor deze zone was het bodemtype Zaf met goede bewaring in het westelijke deel. Dit is tevens een regio met goed bewaard paleorelief, nl. landduinen. Ter hoogte van de paden werd verstoring verwacht.De boringen werden uitgevoerd tot 100cm-MV. Het betreft hier namelijk een zone waar de ingreep in de bodem beperkt blijft tot lokale verstoring verbonden aan de bungalows, speelplein en wegen. Het westelijke deel van deze zone maakt geen deel uit van het tracé van de bosrivier.

Er werd noodgedwongen geopteerd voor droog zeven aangezien de natte zeefinstallatie nog niet was geleverd. Droog zeven bleek goed toepasbaar omwille van de grofkorrelige textuur van de ondergrond van de het onderzoeksgebied.

Voorlopige interpretatie

De boringen suggereren goed bewaarde bodemprofielen, die overeenstemmen met de verwachte bodemopbouw.

Dagrapport n° 2

| Dag | 20/02/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; bewolkt; 1°C | Onderaannemers | Geosonda NV |
| Projectleider | Léonard, Ine | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |

Activiteiten

- Voormiddag: installatie werffaciliteiten; briefing/startvergadering met alle veldwerkactoren.

- Namiddag: verderzetting boren in zone 9; verderzetting droog zeven (32 stelen), voor nat te zeven was het nog te koud.

Strategische en praktische keuzes

Er werd gekozen om te starten met deze boringen omdat deze gemakkelijk te bereiken waren langs een verhard baan en een padenstelsel. Tevens was de ondergrond uniform en getuigde ze van een vrij goede bewaringstoestand – dit werd afgeleid uit de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek.

Voorlopige interpretatie

In zone 9 liggen enkele duintoppen. Op deze duintoppen is er erosie geweest die bodemvorming verhinderde. Door deze erosie zijn mogelijk bodems die zich ooit ontwikkeld hadden verdwenen. Naast deze duintoppen zijn er laagtes. Deze kleine valleitjes zijn opgevuld met sediment van de erosie waar eerder sprake van was, maar ook door verstuift sediment. Op de duintoppen en in de valleitjes is er recente bodemvorming. Op sommige locaties is er meervoudige bodemvorming en worden er tot twee begraven bodems teruggevonden.

Dagrapport n° 3

| Dag | 21/02/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 1-3°C | Onderaannemers | Geosonda NV |
| Projectleider | Léonard, Ine | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |

Activiteiten

- Boren in het centrale deel van zone 9;

- Droog zeven van stalen uit zone 9

Strategische en praktische keuzes

Het boren werd verdergezet in zone 9. Er werd wederom beslist om droog te zeven aangezien de dompelpompen en darmen dreigen kapot te vriezen door de negatieve minima ’s nachts.

Voorlopige interpretatie

In zone 9 liggen enkele duintoppen. Op deze duintoppen is er erosie geweest die bodemvorming verhinderde. Door deze erosie zijn mogelijk bodems die zich ooit ontwikkeld hadden verdwenen. Naast deze duintoppen zijn er laagtes. Deze kleine valleitjes zijn opgevuld met sediment van de erosie waar eerder sprake van was, maar ook door verstuift sediment. Op de duintoppen en in de valleitjes is er recente bodemvorming. Op sommige locaties is er meervoudige bodemvorming en worden er tot twee begraven bodems teruggevonden.

Dagrapport n° 4

| Dag | 22/02/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 1-3°C | Onderaannemers | Geosonda NV |
| Projectleider | Léonard, Ine | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |

Activiteiten

- Boren in westelijk deel van zone 9

- Droog zeven van stalen uit zone 9: voornamelijk E2/B2-stalen

- Afbakenen volgende zone (zone 10)

Strategische en praktische keuzes

Tot nu toe werd tot 1m-MV geboord. De geplande bodemingreep voor de aanleg van bungalows, paden en parking zullen het bodemarchief niet dieper verstoren. Aangezien er dieper paleobodems en/of sporen van menselijke of mensachtige activiteit kunnen voorkomen, wordt voor de delen van het onderzoeksgebied waar de geplande rivier zal stromen tot op het maasgrind geboord. Er werd wederom beslist om droog te zeven daar de dompelpompen en darmen dreigen kapot te vriezen door de negatieve minima ’s nachts.

Voorlopige interpretatie

De boringen in het westelijke deel van zone 9 vertonen vaker een dun matig fijn en zwak siltig zandpakket, waardoor het onderliggende matig fijn en matig siltig zandpakket op een geringere diepte ligt.

Dagrapport n° 5

| Dag | 23/02/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 0-1°C | Onderaannemers | Geosonda NV |
| Projectleider | Léonard, Ine | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Kaszás | Gabriella | Archeoloog-plaatsvervangend veldwerkleider |

Activiteiten

- Boren: afwerken zone 9 + start boren in westelijk deel zone 10

- Droog zeven

Strategische en praktische keuzes

Er werd wederom beslist om droog te zeven daar de dompelpompen en darmen dreigen kapot te vriezen door de negatieve minima ’s nachts.

Voorlopige interpretatie

In het (noord)westelijke deel van zone 9 ligt een depressie. Deze wordt gekenmerkt door klei-leemprofielen met weinig zandafzetting op de klei- en grindafzetting.

Dagrapport n° 6

| Dag | 26/02/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Bewolkt met opklaringen; lichte sneeuwval; 0-1°C | Onderaannemers | Geosonda NV |
| Projectleider | Léonard, Ine | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Van Tornhout | Evi | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Van Eynde | Merel | Assistent-archeoloog |
| Tebbens | Leo | Landschapsexpert |

Activiteiten

- Instructiemoment inzake landschapsontwikkeling onderzoeksgebied

- Controleboringen (1075-1078)

- Namiddag: droog zeven

Strategische en praktische keuzes

Er werd wederom beslist om droog te zeven daar de dompelpompen en darmen dreigen kapot te vriezen door de negatieve minima overdag én ’s nachts.

Voorlopige interpretatie

Uit de controleboringen in zone 9 blijkt een vrij intact bodemprofiel. Lokaal wordt de sequentie afgedekt door het stuifzand van de Formatie van Bauwel van post middeleeuwse datering (> 14de eeuw) met minimale bodemvorming (A-horizont met mogelijk een weinig uitgesproken B-horizont). Daaronder bevinden zich het dekzand van de Formatie van Hechtel (c. 10kaBP) met een zeer goed ontwikkelde Holoceenbodem. Daaronder volgt het dekzand/rivierzand van de Formatie van Wildert met lokaal paleobodemrelicten (Usselo) (11-13ka BP). Tot slot komen dek- en rivierzanden uit het Weichseliaan en leem- en kleiafzettingen uit het Saaliaan met lokaal paleobodemrelicten (Rocourt) (130ka BP) voor bovenop het grind van het Eisden-Lanklaarterras (< 150ka BP).

Dagrapport n° 7

| Dag | 27/02/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; -1°C tot -6°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Vantornhout | Evi | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Van Eynde | Merel | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in het westelijke en zuidelijke deel van zone 10

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Droog zeven

Strategische en praktische keuzes

Er werd wederom beslist om droog te zeven daar de dompelpompen en darmen dreigen kapot te vriezen door de negatieve minima overdag én ’s nachts.

Door het te trage tempo van het zeven in vergelijking met het hogere tempo van het boren, dreigde een opslagtekort. Elke staal wordt immers opgeslagen in een emmer en gestapeld in een container. De zeefresidu’s worden in kleine emmers opgeslagen of plastiek zakken en vervolgens gestapeld in dezelfde container. Bovendien moet het veldmateriaal (incl. zeefinstallatie en quad) hierin worden opgeslagen. De aanhangwagen die per slot aan de container was vastgeketend werd gestolen. Deze container dreigde vol te staan. Aangezien elke dag een materiaalexpert met specialisatie steentijd op de site aanwezig is, werd besloten om de assessment van de zeefresidu’s uit te voeren op locatie. Hierbij werden ruim voldoende notities genomen om bijzonderheden, zoals grote grindbijmenging, verbonden met de zeefresidu’s te registreren. Artefacten en ecofacten, zoals houtskool, werden met het ongewapende oog ingezameld. De restresidu werd vervolgens niet bijgehouden.

Voorlopige interpretatie

Vondst in boring 3: afslag, intact (>95%), productievlakvernieuwing. Usselo-bodemrelicten werden aangetroffen in boringen in het zuiden en zuidoosten van zone 10. De westelijke profielen vetonen klei op geringe diepte onder het maaiveld en grind op 100 à 150cm-MV. De noordelijke profielen vertonen dunne zandpakketten.

Dagrapport n° 8

| Dag | 28/02/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; -3,5°C tot -8°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Vantornhout | Evi | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog |

Activiteiten

- Boren in het centrale deel van zone 10

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Droog zeven

Strategische en praktische keuzes

Er werd wederom beslist om droog te zeven daar de dompelpompen en darmen dreigen kapot te vriezen door de negatieve minima overdag én ’s nachts.

Voorlopige interpretatie

- Vondst in boring 304: kling, intact (>95%), proximale vernauwing?.

- Vondst in boring 33: afslag; intact (>95%); boordschrabber (recyclage van kei).

Profielen in het centrale deel van zone 10 vertonen dunne zandpakketten en grind op 100 à 150cm-MV.

Dagrapport n° 9

| Dag | 01/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; -3°C tot -8°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Vantornhout | Evi | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Tebbens | Leo | Landschapsexpert |
| Vanderhoydonck | Ingrid | Erfgoedconsulent |

Activiteiten

- Boren in het oostelijke deel van zone 10 en zuidelijke deel van zone 7

- Controleboringen in zone 9, 10 en 11

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Droog zeven

Strategische en praktische keuzes

Er werden controleboringen gezet in zone 11 omdat hier werd geoordeeld dat er grind op geringe diepte is gelegen waardoor er geen steentijdpotentieel zou zijn. Aangezien er het gebied ten zuiden hiervan profielen met een dun bovenliggend zandpakket werden aangetroffen met bodemvorming, werd geoordeeld om deze zone opnieuw te verifiëren om na te gaan in hoeverre de profielen ook bodemvorming zouden vertonen. Er werd een verstoorde toplaag aangetroffen van c. 50cm direct op het grind. Er wordt bijgevolg geen bijkomende boringen in deze zone uitgevoerd.

Er werd wederom beslist om droog te zeven daar de dompelpompen en darmen dreigen kapot te vriezen door de negatieve minima overdag én ’s nachts.

Voorlopige interpretatie

Het noordelijke deel van zone 10 en het zuidelijke en centrale deel van zone 11 vertonen zeer korte sequenties met dunne zandpakketten en grind op geringe diepte (<100cm-MV). In zone 11 komen centraal en in het oosten verder verstoorde profielen voor. Het is onduidelijk wat deze verstoring heeft veroorzaakt.

Dagrapport n° 10

| Dag | 02/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Overwegend droog; bewolkt; -3°C; sneeuw in de namiddag | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Vantornhout | Evi | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |

Activiteiten

- Boren in het zuidelijke deel van zone 7

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Droog zeven

Strategische en praktische keuzes

Er werd wederom beslist om droog te zeven daar de dompelpompen en darmen dreigen kapot te vriezen door de negatieve minima overdag én ’s nachts.

Voorlopige interpretatie

In het zuidelijke deel van zone 7 worden wederom vrij korte sequenties geregistreerd in de lager gelegen delen van het landschap en meer uitgebreide profielen op de hoger gelegen delen – dit zijn de landduinruggen.

Dagrapport n° 11

| Dag | 05/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 10°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Van Eynde | Merel | Assistent-archeoloog |
| Kalisvaart | Chris | Landschapsexpert |
| Moeskops | Toon | Projectmanager |
| Hambach | Patrick | Directeur ABO nv |

Activiteiten

- Boren in het noordelijke deel van zone 11 en centrale deel van zone 7

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Droog én nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Geen bijzonderheden.

Voorlopige interpretatie

Zone 11 wordt in het algemeen gekenmerkt door korte sequenties met zeer dunne zandpakketten en grind op geringe diepte (<100cm-MV). De zandpakketten bevatten bovendien een grote grindbij-menging. Het is onduidelijk wat deze profielen heeft veroorzaakt.

Dagrapport n° 12

| Dag | 06/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 13°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Van Eynde | Merel | Assistent-archeoloog |
| Van der Kelen | Anouk | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in het noordelijke deel van zone 11

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Droog én nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Geen bijzonderheden.

Voorlopige interpretatie

Zone 11 wordt in het algemeen gekenmerkt door korte sequenties met zeer dunne zandpakketten en grind op geringe diepte (<100cm-MV). De zandpakketten bevatten bovendien een grote grindbij-menging. Het is onduidelijk wat deze profielen heeft veroorzaakt.

Dagrapport n° 13

| Dag | 07/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Regen; bewolkt; 3-8°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |

Activiteiten

- Boren in het noordelijke deel van zone 11

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Geen bijzonderheden.

Voorlopige interpretatie

Veel grindbijmenging in de stalen van zone 10 en 11 reeds vanaf de A-horizont. Veel pseudo-artefacten. Oorzaak?

Dagrapport n° 14

| Dag | 08/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Regen; bewolkt; 3-5°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |

Activiteiten

- Boren in het zuidoostelijke deel van zone 6

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Geen bijzonderheden.

Voorlopige interpretatie

In het zuidelijke deel van zone 6 worden wederom vrij korte sequenties geregistreerd in de lager gelegen delen van het landschap en meer uitgebreide profielen op de hoger gelegen delen – dit zijn de landduinruggen.

Dagrapport n° 15

| Dag | 09/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Regen; bewolkt; 4-9°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |

Activiteiten

- Boren in het oostelijke deel van zone 6

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Geen bijzonderheden.

Voorlopige interpretatie

In het zuidelijke deel van zone 6 worden wederom vrij korte sequenties geregistreerd in de lager gelegen delen van het landschap en meer uitgebreide profielen op de hoger gelegen delen – dit zijn de landduinruggen.

Dagrapport n° 16

| Dag | 12/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 8-10°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |
| Van der Kelen | Anouk | Assistent-archeoloog |
| Van Eynde | Merel | Assistent-archeoloog |
| Moeskops | Toon | Projectmanager |
| Kalisvaart | Chris | Landschapsexpert |

Activiteiten

- Boren in zone 7 en start in zone 2

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Er werd gekozen om reeds een aantal boringen in zone 2 te zetten omdat dit een volledig nieuw gebied is en de hulp van de landschapsexpert nodig was om de juiste bodembeschrijving te kunnen maken.

Voorlopige interpretatie

De Rocourtbodemrelicten die voorkomen in zone 9 en sporadisch in zone 10 (zuidoosten) ontbreken volledig. Zandpakket van de Formatie van Hechtel liggen op laat-Pleistocene fluviatiele leem- en grindafzettingen. Mogelijk liep er een geul ten tijden van het Weichseliaan dat materiaal aanvoer afkomstig van het Oudterras ten westen van het onderzoeksgebied. De overgang van het Oud- naar het Middenterras is een steilrand met puinkegels. Er ligt zo een puinkegel ten zuidwesten van het onderzoeksgebied. De fluviatiele werking heeft de Rocourtbodem geërodeerd.

Dagrapport n° 17

| Dag | 13/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Regen; bewolkt; 8°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |
| Van Eynde | Merel | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 2

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Alle boorpunten waren uitgezet. Er konden een aantal dubbele boorpunten worden vastgesteld. Bij het digitaal uitzetten zal er een fout gebeurd zijn in de nummering. De volgende boorpunten werden bijgevolg niet uitgezet (omdat ze dubbel zijn): 280-281 (dubbel met 0 en 1); 887 (dubbel met 103); 916-918 (dubbel met 125-128) en 930-931.

Voorlopige interpretatie

In zone 2 werd op vrij korte afstand (c. 10m) grote variatie vastgesteld in de diepte van het grind (c. 120cm-MV tot 300cm-MV).

Dagrapport n° 18

| Dag | 14/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 13°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 7 en einde zone 6

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Geen bijzonderheden

Voorlopige interpretatie

Boring 125: mesiaal klingfragment (zone 7); witte patina (chemische verwering; geen verbanding want er werden geen hittebreuken noch onregelmatige haarbreuken aangetroffen).

Dagrapport n° 19

| Dag | 15/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Regen; bewolkt; 10°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |
| Kalisvaart | Chris | Landschapsexpert |

Activiteiten

- Boren in zone 7

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Geen bijzonderheden

Voorlopige interpretatie

Er wordt verondersteld dat het gebied gekenmerkt wordt door twee type landduinen, waarvan de genese chronologisch verschillend is. Zo zijn er, enerzijds, zuidwest-noordoostgeoriënteerde, langgerekte rivierduinen die dateren van het pleniglaciaal (pre-LGM) die zich hebben gevormd op de oeverwallen uit zandig tot lemig materiaal van de geulen van een verwilderde rivier. Daarnaast komen er ook nog paraboolduinen voor die dateren uit het tardiglaciaal (post-LGM) met eveneens een zuidwest-noordoostoriëntatie die op een ogenschijnlijke noordwest-zuidoostgeoriënteerde as gelegen zijn dwars over het onderzoeksgebied. Zij resulteren van een verstuiving van het dekzand ten gevolge van een terugval in de vegetatie.

Dagrapport n° 20

| Dag | 16/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Regen; bewolkt; 5°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 7 (einde)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Nat zeven

- Meeting opdrachtgever

Strategische en praktische keuzes

Geen bijzonderheden

Voorlopige interpretatie

Geen nieuwe ontwikkelingen.

Dagrapport n° 21

| Dag | 19/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; -1,5°C; sneeuw namiddag | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |
| Kalisvaart | Chris | Landschapsexpert |

Activiteiten

- Boren in zone 7 (einde)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Er werd gekozen om reeds een aantal boringen in zone 4 te zetten omdat dit een volledig nieuw gebied is en de hulp van de landschapsexpert nodig was om de juiste bodembeschrijving te kunnen maken.

Ondanks de koude temperaturen overdag en ’s nachts werd er beslist om nat te zeven. Het zeven heeft immers grote achterstand opgelopen ten opzichte van het boren. Er dreigt opslagtekort. De dompelpompen en darmen worden door de veldwerkleider meegenomen naar huis en daar in een vriesvrije omgeving bewaard om vorstschade aan deze elementen te vermijden.

Voorlopige interpretatie

In zone 4 komen twee paraboolduinen voor. De profielen zijn zeer omvangrijk met zeer goed ontwikkelde bodemhorizonten (d.i. E-horizonten van c. 80cm; Bh-horizonten van c. 50cm). Boring 1033 werd tot 600cm-MV gezet en er werd nog geen grind aangetroffen.

Dagrapport n° 22

| Dag | 20/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; bewolkt; -1,5°C; sterke W-wind; sneeuw | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 8 (oostelijke deel)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Ondanks de koude temperaturen overdag en ’s nachts werd er beslist om nat te zeven. Het zeven heeft immers grote achterstand opgelopen ten opzichte van het boren. Er dreigt opslagtekort. De dompelpompen en darmen worden door de veldwerkleider meegenomen naar huis en daar in een vriesvrije omgeving bewaard om vorstschade aan deze elementen te vermijden.

Voorlopige interpretatie

In het oostelijke deel van zone 8 komen zeer kleiige afzettingen reeds op geringe diepte voor (120–150cm-MV) in het verlengde van de depressie in het noordwesten van zone 9 en het westen van zone 10. Zeer mooie Podzolbodem (met sterk ontwikkelde bodemhorizonten) in boring 1065 in het noordoosten van zone 8 op de grens met zone 7. Hoewel niet zichtbaar door de recente paden, wordt vermoed dat hier het verlengde van de duinen in zone 7 liggen.

Dagrapport n° 23

| Dag | 21/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; bewolkt; 1°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Vantornhout | Evi | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 8

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Ondanks de koude temperaturen overdag en ’s nachts werd er beslist om nat te zeven. Het zeven heeft immers grote achterstand opgelopen ten opzichte van het boren. Er dreigt opslagtekort. De dompelpompen en darmen worden door de veldwerkleider meegenomen naar huis en daar in een vriesvrije omgeving bewaard om vorstschade aan deze elementen te vermijden.

Voorlopige interpretatie

Analoog aan het oostelijke deel van zone 8, komen ook in het centrum van zone 8 kleiige afzettingen op geringe diepte (120–150cm-MV) voor.

Dagrapport n° 24

| Dag | 22/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Regen; bewolkt; 3°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Vantornhout | Evi | Boormeester/aardkundige |
| De Bie | Steven | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |
| Lambrerts | Melissa | Assistent-archeoloog |
| Van der Kelen | Anouk | Assistent-archeoloog |
| Kaszás | Gabriëlla | Assistent-archeoloog |
| Kalisvaart | Chris | Landschapsexpert |

Activiteiten

- Boren in zone 8 (westen) en zone 2 (oosten)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Ondanks de koude temperaturen overdag en ’s nachts werd er beslist om nat te zeven. Het zeven heeft immers grote achterstand opgelopen ten opzichte van het boren. Er dreigt opslagtekort. De dompelpompen en darmen worden door de veldwerkleider meegenomen naar huis en daar in een vriesvrije omgeving bewaard om vorstschade aan deze elementen te vermijden.

Voorlopige interpretatie

Analoog aan het oostelijke deel en het centrum van zone 8, komen ook in het westelijke deel van zone 8 kleiige afzettingen op geringe diepte (120–150cm-MV) voor.

Dagrapport n° 25

| Dag | 23/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; bewolkt; 7°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Vantornhout | Evi | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 8 (westen)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Geen bijzonderheden.

Voorlopige interpretatie

Geen bijzonderheden.

Dagrapport n° 26

| Dag | 26/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; bewolkt; 4°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Vantornhout | Evi | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |
| Kalisvaart | Chris | Landschapsexpert |

Activiteiten

- Boren in zone 1 en zone 8 (einde)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Er werd gekozen om reeds een aantal boringen in zone 1 te zetten omdat dit een volledig nieuw gebied is en de hulp van de landschapsexpert nodig was om de juiste bodembeschrijving te kunnen maken.

Ondanks de koude temperaturen overdag en ’s nachts werd er beslist om nat te zeven. Het zeven heeft immers grote achterstand opgelopen ten opzichte van het boren. Er dreigt opslagtekort. De dompelpompen en darmen worden door de veldwerkleider meegenomen naar huis en daar in een vriesvrije omgeving bewaard om vorstschade aan deze elementen te vermijden.

Voorlopige interpretatie

Boringen in zone 1 hebben omvangrijke profielen met goede tot matige bodemontwikkeling. In het westen en het noorden vertonen de boringen een dikke heterogene toplaag (Ap). Deze laag is mogelijk vermengd, uitgegraven materiaal afkomstig van het gebied ten noorden van zone 1 dat in de jaren 90 van de vorige eeuw werd verstoord door de bouw van funderingen bij een poging om het gebied te ontsluiten als bungalowpark.

Dagrapport n° 27

| Dag | 27/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Regen; bewolkt; 7°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Vantornhout | Evi | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 1 en zone 2 (einde)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Geen bijzonderheden.

Voorlopige interpretatie

Boringen in zone 1 hebben omvangrijke profielen met goede tot matige bodemontwikkeling maar vertonen geregeld een dikke heterogene toplaag (Ap).

Dagrapport n° 28

| Dag | 28/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Regen; bewolkt; 7°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Vantornhout | Evi | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |
| Vanderhoydonck | Ingrid | Erfgoedconsulent |
| Arts | Annick | Erfgoedconsulent |
| Van Gils | Marijn | Erfgoedconsulent |

Activiteiten

- Boren in zone 3 en zone 1 (einde)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Overeenkomst om alle positieve boringen te onderzoeken door een dichter grid bij de aanpalende boringen en proefputten bij de geïsoleerde boringen.

Voorlopige interpretatie

Boring 1007 in zone 1 werd tot 660cm-MV gezet, waarvan de eerste 70cm verstoord waren (dikke heterogene toplaag (Ap)).

De boringen in zone 3 hebben gelijkaardige profielen als deze in zone 8, namelijk korte sequenties en kleiige afzettingen op geringe diepte.

Dagrapport n° 29

| Dag | 29/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Regen; bewolkt; 7°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Vantornhout | Evi | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 3

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

De boringen in zone 3 hebben gelijkaardige profielen als deze in zone 8, namelijk korte sequenties en kleiige afzettingen op geringe diepte.

Dagrapport n° 30

| Dag | 30/03/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; bewolkt; 7°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 3

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

De boringen in zone 3 hebben gelijkaardige profielen als deze in zone 8, namelijk korte sequenties en kleiige afzettingen op geringe diepte.

Dagrapport n° 31

| Dag | 03/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Regen; bewolkt; 7°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda NV |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 3 en resterende boringen van zone 2

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

De boringen in zone 3 hebben gelijkaardige profielen als deze in zone 8, namelijk korte sequenties en kleiige afzettingen op geringe diepte.

Dagrapport n° 32

| Dag | 04/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Buien; bewolkt; 8-16°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | / |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Sorteren en assessment zeefresidu’s en lithische analyse van de artefacten

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

Boren werd tijdelijke gestaakt omdat de boormeesters een verplichte opleiding dienden te volgen in Schaarbeek.

Voorlopige interpretatie

Geen nieuwe ontwikkelingen

Dagrapport n° 33

| Dag | 05/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; bewolkt; 8-16°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda nv |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 3 (einde)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

Geen nieuwe ontwikkelingen.

Dagrapport n° 34

| Dag | 06/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 15°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda nv |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 4

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

Er lijken zich concentraties van artefacten te vormen in zone 10 (boring 3 en 33), zone 7 (boring 125, 904 en 172-173) en zone 3 (boring 609 en 611).

Begraven bodems in zone 4 gedragen zich vreemd. In de hogere delen manifesteren zich enkel vage E-horizonten terwijl in de lagere delen duidelijke Bh-horizonten aanwezig zijn zonder E-horizont. Het is onduidelijk wat deze anomalie heeft veroorzaakt, mogelijk erosie?

Dagrapport n° 35

| Dag | 09/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; bewolkt; 18°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda nv |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 4

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

Geen nieuwe ontwikkelingen.

Dagrapport n° 36

| Dag | 10/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 15-18°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda nv |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 4

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

Geen nieuwe ontwikkelingen.

Dagrapport n° 37

| Dag | 11/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Buien; zonnig; 14-17°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda nv |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 4

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

Geen nieuwe ontwikkelingen.

Dagrapport n° 38

| Dag | 12/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 15°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda nv |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 4 (einde) en zone 5 (westen)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

In zone 5 vertoonden de boringen tegen zone 4 boorprofielen met uitsluitend zandpakketten tot op het grind en de boringen tegen zone 8 boorprofielen met leemafzettingen tussen het zand en het grind.

Dagrapport n° 39

| Dag | 13/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 17°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda nv |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Boons | Jonas | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 5 (noorden)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

In zone 5 vertoonden de boringen in het noorden boorprofielen met uitsluitend zandpakketten tot op het grind. Naarmate er meer naar het zuiden wordt gegaan, wordt het zandpakket dunner en komen leem- en kleiafzettingen voor tussen het zand en het grind.

Dagrapport n° 40

| Dag | 16/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 17°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda nv |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 5 (centrum)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

In zone 5 vertoonden de boringen in het noorden boorprofielen met uitsluitend zandpakketten tot op het grind. Naarmate er meer naar het zuiden wordt gegaan, wordt het zandpakket dunner en komen leem- en kleiafzettingen voor tussen het zand en het grind. Het sediment wordt tevens ook grindig vanaf 150cm-MV.

Dagrapport n° 41

| Dag | 17/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 20°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda nv |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 5 (centrum)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

In zone 5 hebben de lager gelegen delen een compactere sequentie met kleiafzettingen en sterk grindige zandpakketten op 110cm-MV tot 150cm-MV en hogere delen kleiafzettingen en het terras op 300cm-MV.

Dagrapport n° 42

| Dag | 18/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 25°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda nv |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 5 (oosten)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

In het noordoosten van zone 5 komen zeer compacte bodems voor (vnl. de Bs-horizont) en klei op 150cm-MV.

Dagrapport n° 43

| Dag | 19/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 28°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | Geosonda nv |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Bruynseels | Stef | Boormeester/aardkundige |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Boren in zone 5 (einde)

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Assessment boorprofielen en preliminaire landschapsreconstructie

- Nat zeven

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

Geen nieuwe ontwikkelingen.

Dagrapport n° 44

| Dag | 20/04/2018 | Erkend archeoloog | ABO nv |
| --- | --- | --- | --- |
| Weer | Droog; zonnig; 27°C | Vergunning n° | OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 |
| Projectleider | Léonard, Ine | Onderaannemers | / |

Actoren

| Naam | Voornaam | Functie |
| --- | --- | --- |
| Léonard | Ine | Archeoloog-veldwerkleider-materiaalexpert (steentijd) |
| Broeckmans | Daan | Assistent-archeoloog |

Activiteiten

- Sorteren en assessment zeefresidu’s

- Nat zeven

- Opruim en afbraak werfinstallatie

Strategische en praktische keuzes

/

Voorlopige interpretatie

Geen nieuwe ontwikkelingen.